Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг объектов Образования.

| 06 | Адрес | Дата выдачи предписания | Графики | Готовность к отопительному сезону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гидр.пром. | Гидр.исп. | Тепл.узел | Полная готовность |
| ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №1 | Ул. Ак.Янгеля, д.31 | 31.03.22 нарочно |  | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
| МБОУ СОШ № 2 | Пр-т. Ленина, д.4 | 31.03.22 нарочно |  | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| МБОУ СОШ № 3 | Ул.Комсомольская ,3 | 31.03.22 нарочно |  | Кап ремонт |  |  |  |
| МБОУ СОШ №4 | Ул.Новая жизнь,1А | 31.03.22 нарочно |  | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |
| МАОУ Гимназия №6,школа | Мкр-н.Северный,д.24 | 31.03.22 нарочно |  | 06.07 | 06.07 |  |  |
| МАОУ Гимназия №6, ДЮСШ | Мкр-н.Северный,д.24 | 31.03.22 нарочно |  | 06.07 | 06.07 |  |  |
| МБОУ Школа-интернат | Ул.Клубная, д.17 | 31.03.22 нарочно |  | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |
| МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» | Ул.Чкалова, д.11 | 31.03.22 нарочно | + |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад №8 «Белочка» | Мкр-н.Северный,д.34 | 31.03.22 нарочно | + | 05.07 | 05.07 |  |  |
| МБДОУ детский сад №1 «Березка» | ул.Морозова, 15 | 31.03.22 нарочно | + |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад № 1«Березка» | ул. Краснофлотская, 7А | 31.03.22 нарочно | + |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад №6 «Родничок» кор1 | Ул.Спортивная,14 | 31.03.22 нарочно |  | 06.07 | 06.07 | 06.07 | 06.07 |
| МБДОУ детский сад № 6«Родничок» кор2 | Мкр-н.Северный,д.36 | нарочно |  | 05.07 | 05.07 | 05.07 | 05.07 |
| МБДОУ детский сад № 6«Малыш» | Ул.Дачная,7А | 31.03.22 нарочно |  | 04.07 | 04.07 | 04.07 | 04.07 |
|  | Ул.Дачная,7А кор 1 |  |  | 04.07 | 04.07 | 04.07 | 04.07 |
| МБДОУ детский сад № 2«Кораблик» | ул.Морозова, 13А | 31.03.22 нарочно |  |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | Ул.Ак. Янгеля, д.35 | 31.03.22 |  | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |
| Детская музыкальная школа | Ул.Комсомольская ,8 | 31.03.22 нарочно |  | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| МАУК ГДК им.Ленина | Ул.Комсомольская ,5 | 31.03.22 нарочно | + | 04.07 | 04.07 | 04.07 | 04.07 |
| МАУК ГДК им.Строгалина | Ул.Ак. Янгеля, д.33 | 31.03.22 нарочно | + | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 |
| МБОУ ДО «ДШИ» | Ул.Спортивная, д9 | 31.03.22 нарочно |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
| ДЮЦ «Радость» | Ул.Горького, д4 | 31.03.22 нарочно |  | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
| Итого объектов | 21 | 21 | 6 | 15 | 15 | 12 | 14 66% |

Начальник службы Энергонадзор

ООО «ТеплоВодоСнабжение»                                                             П.Н. Истомин