Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг объектов Образования.

| 2 | Адрес | Дата выдачи предписания | Графики | Готовность к отопительному сезону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гидр.пром. | Гидр.исп. | Тепл.узел | Полная готовность |
| ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ № 27 | Пр-т Гагарина, д11 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |
| МОУ Лицей №15 | Пр-т Гагарина д21 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |
| МАОУ Гимназия №16 «Интерес» | Ул. Гагарина д24 к4 Ул. Гагарина д10 корп1 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 29.07 | 29.07 |  |  |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ д/с №6 «Белоснежка» | Ул. Преображенская д11 Ул. Наташинская д10 Ул. Наташинская д14 Пр-т Победы д15 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 21.07 22.07 21.07 22.07 | 21.07 22.07 21.07 22.07 | 21.07 22.07 21.07 22.07 | 21.07 22.07 21.07 22.07 |
| МОУ СОШ №27 МБДОУ №5 «Золотой ключик» | Пр-т Гагарина д25 Пр-т Гагарина д7 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 | 14.07 14.07 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| ММУК ЛРДК (Дом культуры) | Пр-т Гагарина д19 | 31.03.2022 по эл.почте |  |  |  |  |  |
| Итого объектов | 11 | 11 |  | 8 | 8 | 8 | 8 73% |

Начальник службы Энергонадзор                            П.Н. Истомин