Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг объектов Соцкультбыт

| 0 | Адрес | Дата выдачи предписания | Графики | Готовность к отопительному сезону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гидр.пром. | Гидр.исп. | Тепл.узел | Полная готовность |
| ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Школа 2120 | ул. Радужная, д5, стр1 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 07.07 | 07.07 | 07.07 | 07.07 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБОУ Школа 2120 детский сад | Ул. Радужный пр-д д2 Ул. Радужная д12 Ул. Георгиевская д2 | 31.03.2022 по эл.почте |  | 21.06 21.06 21.06 | 21.06 21.06 21.06 | 21.06 21.06 21.06 | 21.06 21.06 21.06 |
| Детский сад | Ул. Радужная д3 |  |  |  |  |  |  |
| Городская Больница ДЗМ | Ул. Радужная д7 |  |  | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |
| Итого объектов | 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 83% |

Начальник службы Энергонадзор                           П.Н. Истомин